## Phần A. Phân tích Backlog hiện tại

### 1. Đánh giá S1 và S2

| Hạng mục | Đúng/Sai | Tiêu chí vi phạm | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Đúng | — | User Story có đầy đủ vai trò, mong muốn và lợi ích; phạm vi rõ ràng, có thể ước lượng và kiểm thử. |
| S2 | Sai | Nguyên tắc phân cấp Epic/Feature/User Story; INVEST – Independent, Small, Estimable, Testable | S2 gộp nhiều chức năng như chấm sao, bình luận, đính kèm ảnh, gửi đánh giá, kiểm duyệt và hiển thị công khai vào một Story quá lớn. |

### 2. Vì sao S2 không thể đưa thẳng vào Sprint?

S2 có phạm vi quá rộng, gồm nhiều hành vi và quy tắc nghiệp vụ khác nhau nên khó ước lượng, kiểm thử và hoàn thành trong một Sprint. Cần tách S2 thành các User Story nhỏ hơn, có giá trị rõ ràng và có thể ước lượng độc lập.

## Phần B. Backlog sau khi hoàn thiện

### Epic: Đánh giá & Nhận xét sản phẩm

### F1 — Viết đánh giá sản phẩm

S1 — Chấm sao sản phẩm

As a customer, I want to rate a purchased product from 1 to 5 stars, so that I can share my satisfaction level.

- Trạng thái: Giữ nguyên.

- Tiêu chí chấp nhận: Khách hàng đã mua sản phẩm có thể chọn từ 1 đến 5 sao.

S2.1 — Viết bình luận đánh giá

As a customer, I want to write a comment about a purchased product, so that I can share my experience with other customers.

- Tiêu chí chấp nhận: Khách hàng có thể nhập và gửi nội dung bình luận theo quy định của hệ thống.

S2.2 — Đính kèm ảnh đánh giá

As a customer, I want to attach photos to my product review, so that I can provide visual evidence of my experience.

- Tiêu chí chấp nhận: Khách hàng có thể đính kèm ảnh đúng định dạng và dung lượng cho phép.

S2.3 — Gửi đánh giá để kiểm duyệt

As a customer, I want to submit my product review for moderation, so that my review can be checked before being published.

- Tiêu chí chấp nhận: Đánh giá được lưu ở trạng thái chờ kiểm duyệt và chưa hiển thị công khai trước khi được duyệt.

S3 — Xem trạng thái đánh giá

As a customer, I want to view the moderation status of my submitted review, so that I know whether it has been approved or rejected.

- Tiêu chí chấp nhận: Khách hàng xem được trạng thái chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối của đánh giá mình gửi.

### F2 — Xem điểm số và đánh giá sản phẩm

S4 — Xem điểm trung bình sản phẩm

As a customer, I want to view the average star rating of a product, so that I can evaluate its overall quality before buying.

- Tiêu chí chấp nhận: Hệ thống hiển thị điểm trung bình dựa trên các đánh giá hợp lệ đã được duyệt.

S5 — Đọc đánh giá của khách hàng khác

As a customer, I want to read approved reviews of a product, so that I can learn from other customers' experiences before purchasing.

- Tiêu chí chấp nhận: Khách hàng xem được các đánh giá đã được duyệt, bao gồm số sao và nội dung bình luận.